ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 февраля 2011 г. N 176-р

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по переходу федеральных органов исполнительной власти на безбумажный документооборот при организации внутренней деятельности.

2. Установить, что реализация мероприятий по переходу на безбумажный документооборот при организации внутренней деятельности осуществляется федеральными органами исполнительной власти за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период на текущее финансирование деятельности этих органов.

Председатель Правительства

Российской Федерации

В.ПУТИН

Утвержден

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 12 февраля 2011 г. N 176-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕХОДУ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ НА БЕЗБУМАЖНЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

┌──────────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────┬──────────┐

│           Мероприятие            │    Вид документа     │   Исполнители   │   Срок   │

│                                  │                      │                 │исполнения│

└──────────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────┴──────────┘

1.  Внесение изменений в           проект постановления   Минкультуры       апрель

Постановление Правительства    Правительства          России,           2011 г.

Российской Федерации от 15     Российской Федерации   Минэкономразвития

июня 2009 г. N 477 "Об                                России,

утверждении Правил                                    Минкомсвязь

делопроизводства в федеральных                        России, Росархив

органах исполнительной

власти"

2.  Определение требований к       приказ Минкомсвязи     Минкомсвязь       апрель

информационным системам        России                 России,           2011 г.

электронного документооборота                         Минэкономразвития

федеральных органов                                   России, Росархив

исполнительной власти,

учитывающих в том числе

необходимость обработки

посредством данных систем

служебной информации

ограниченного распространения

3.  Создание (модернизация)        доклады федеральных    федеральные       июнь

информационных систем          органов исполнительной органы            2011 г.

электронного документооборота  власти в Росархив и    исполнительной

федеральных органов            Минкомсвязь России     власти

исполнительной власти,

обеспечение соответствия

информационных систем

электронного документооборота

федеральных органов

исполнительной власти

предъявляемым к ним

требованиям

4.  Приведение инструкций по       приказы федеральных    федеральные       в срок не

делопроизводству федеральных   органов исполнительной органы            более 6

органов исполнительной власти  власти                 исполнительной    месяцев с

в соответствие с Правилами                            власти, Росархив  даты

делопроизводства в федеральных                                          выполнения

органах исполнительной власти,                                          пункта 1

утвержденными Постановлением                                            настоящего

Правительства Российской                                                плана

Федерации от 15 июня 2009 г.

N 477, и другими нормативными

правовыми актами

5.  Утверждение рекомендаций по    приказ Росархива       Росархив          апрель

подготовке федеральными                                                 2011 г.

органами исполнительной власти

перечней документов, создание,

хранение и использование

которых в федеральных органах

исполнительной власти должно

осуществляться в форме

электронных документов

6.  Утверждение перечней           приказы федеральных    федеральные       май

документов, создание, хранение органов исполнительной органы            2011 г.

и использование которых должно власти                 исполнительной

осуществляться в федеральном                          власти, Росархив

органе исполнительной власти в

форме электронных документов,

на основании рекомендаций,

утвержденных в соответствии с

пунктом 5 настоящего плана

7.  Утверждение ведомственных      приказы федеральных    федеральные       май

планов по поэтапному переходу  органов исполнительной органы            2011 г.

на безбумажный                 власти, доклады        исполнительной

документооборот                федеральных органов    власти

исполнительной власти

в Росархив и

Минкомсвязь России

8.  Обеспечение должностных лиц    приказы федеральных    федеральные       июнь

федеральных органов            органов исполнительной органы            2011 г.

исполнительной власти          власти, доклады        исполнительной

средствами электронной         федеральных органов    власти

цифровой подписи в целях       исполнительной власти

использования в электронном    в Росархив и

документообороте               Минкомсвязь России

9.  Обеспечение безбумажного       приказы федеральных    федеральные       с 1 января

документооборота в отношении   органов исполнительной органы            2012 г.

документов, включенных в       власти, доклады        исполнительной

перечни, утвержденные в        федеральных органов    власти

соответствии с пунктом 6       исполнительной власти

настоящего плана               в Росархив и

Минкомсвязь России

10. Мониторинг перехода            доклад в               Росархив,         декабрь

федеральных органов            Правительственную      Минкомсвязь       2011 г.,

исполнительной власти на       комиссию по внедрению  России,           декабрь

безбумажный документооборот и  информационных         Минэкономразвития 2012 г.

представление доклада о        технологий в           России

выявленных сложностях и        деятельность

перспективах осуществления     государственных

данного процесса               органов и органов

местного

самоуправления

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────